Приложение

к решению Каменецкого

районного исполнительного

комитета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов народного

хозяйства Каменецкого района

к работе в осенне-зимний период

2024/2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | | **Ответственный исполнитель** | |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | |
| **ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Каменецкого района** | | | | | | |
| **Отдел по образованию Каменецкого районного исполнительного комитета** | | | | | | |
| 1. | В целях сбережения энергетических ресурсов в структурных подразделения отдела, создать комиссию по подготовке и проведению мероприятий к отопительному периоду 2024-2025 гг. | | | 11.06.2024 | | Руководители учреждений образования |
| 2. | Поверка 14 комплектов приборов учёта расхода тепловой энергии (ГУО «Беловежская СШ», ГУО «Верховичская СШ», ГУО «Свищевская СШ» (4 шт.), ГУО «Войсковская СШ», ГУО «Высоко-Литовский ДС», ГУО «Высоковский ДС»(2 шт.), ГУО «Каменец ДС №1», ГУО «Ряснянский ДС», ЦДОДиМ г.Высокое, ЦДОДиМ г.Каменец) | | | 31.07.2024 | | Управляющий ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Каменецкого района» (далее - Управляющий) |
| 3. | Промывка системы отопления зданий учреждений образования | | | 15.08.2024 | | Руководители учреждений образования  Управляющий |
| 4. | Проведение плановых электрофизических измерений | | | 3 кв.2024 г. | | Управляющий |
| 5. | Заготовка на складах твёрдого топлива для котельных и топочных учреждений образования района на отопительный сезон 2024-2025г.г. на 1 сентября 2024 г. в пределах 80% от годовой потребности | | | 15.08.2024 | | Руководители учреждений образования |
| 6. | Восстановление теплоизоляции трубопроводов в теплоузлах | | | 15.08.2024 | | Руководители учреждений образования |
| 7. | Поверка термометров, манометров, счетчиков учета холодной воды | | | 15.08.2024 | | Управляющий |
| **Отдел культуры Каменецкого районного исполнительного комитета** | | | | | | |
| 1. | В целях сбережения энергетических ресурсов в структурных подразделения отдела создать комиссию по подготовке к проведению мероприятий к отопительному периоду 2024-2025 г. | | | 11.06.2024 | | Руководители структурных подразделений отдела культуры |
| 2. | Поверка 10 комплектов приборов учёта расхода тепловой энергии («Высоковская ДШИ, ЦБ г.Каменец, Каменецкая ДШИ(3 шт.), Каменецкий РДК(2шт.), Каменюкский СЦРиК, Дмитровичский СДК, Ряснянский СДК) | | | 31.07.2024 | | Управляющий |
| 3. | Промывка системы отопления зданий отдела | | | 3 кв. 2024 г. | | Руководители структурных подразделений отдела культуры  Управляющий |
| 4. | Провести доукомплектование котельных средствами пожаротушения, манометрами и термометрами | | | 3 кв.2024 г. | | Руководители структурных подразделений отдела культуры |
| 5. | Поверка термометров, манометров, счетчиков учета холодной воды | | | 15.08.2024 | | Управляющий |
| 6. | До начала отопительного периода 2024-2025 гг. для всех объектов отдела культуры Каменецкого райисполкома заготовить топливо (торфобрикет, дрова) не менее 80% от потребности | | | 01.09.2024 | | Руководители структурных подразделений отдела культуры |